| REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA |
| --- |
|  | OPĆINA MATULJI OPĆINSKI NAČELNIK |

KLASA: 400-02/20-01/0009

URBROJ: 2156-04-02-01-20-0001

Matulji, 30.11.2020. godine

Općinsko vijeće

n/r Predsjednika

PREDMET: Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. g.

Poštovani predsjedniče Općinskog vijeća,

u privitku ovog dopisa dostavljamo na razmatranje i usvajanje Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu s obrazloženjem.

Izvjestitelj na radnim tijelima i Općinskom vijeću biti će Voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić.

Općinski načelnik

Mario Ćiković

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA

PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

Prijedlog Programa temelji se na odredbi članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) kojim je propisano da Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program građenja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Programom se određuju građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja; građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja; građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja; postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije; građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati, te druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonima.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja

Prema Zakonu, građenje komunalne infrastrukture financira se iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, cijene komunalne usluge, naknade za koncesiju, proračuna jedinice lokalne samouprave, fondova Europske unije, iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom te iz donacija.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu predviđa nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu sukladno planiranim izvorima financiranja, i to u nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javnu rasvjetu te groblja.

Ulaganja u nerazvrstane ceste odnosi se na izradu projektne dokumentacije dionice ceste Put Puhari - Put Brdo, dijela ulice 43. istarske divizije, ceste Frančići,  ceste GM-5 (Odvojak 1) - dio "B", sabirne ulicu unutar poslovne zone Mučići II (I. etapa izgradnje), cesta oznake CC (poveznica ulice Milana Frlana i Vladimira Gortana), te ceste unutar UPU-a 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dionice SU-1, SU-2 i SU-3.

Projektiranjem dionice ceste Put Puhari - Put Brdo započinje postupak omogućavanja pristupa obiteljskim kućama kojima se ukida pristup rekonstrukcijom ceste A8 (tzv. tunelske ceste). Izgradnjom ceste GM-1 (poveznice ceste Dalmatinskih brigada i ceste 43. Istarske divizije) ista će postati županijskom cestom, dok će dionica sadašnje županijske ceste (ulice 43. istarske divizije do Matulja) postati nerazvrstanom cestom koja se planira urediti za jednosmjeran promet s izgradnjom nogostupa. Projektiranjem ceste Frančići započinje se postupak izgradnje nove nerazvrstane ceste čijom izgradnjom će se omogućiti stavljanje u funkciju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Matulji.

Za ceste GM-5 (Odvojak 1) - dio "B", sabirnu ulicu unutar poslovne zone Mučići II (I. etapa izgradnje), cestu oznake CC (poveznica ulice Milana Frlana i Vladimira Gortana), cestu unutar UPU-a 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dionice SU-1, SU-2 i SU-3, već su pokrenuti postupci izrade projektne dokumentacije u prethodnom razdoblju, a planirana sredstva ovim programom osiguravaju se sredstva za nastavak izrade iste (glavnih projekta) do ishođenja građevinskih dozvola.

Po ishođenim lokacijskim dozvolama započeti će se s otkupima zemljišta za potrebe izgradnje ceste GM-5 (Odvojak 1) - dio "B", sabirne ulicu unutar poslovne zone Mučići II (I. etapa izgradnje), te ceste oznake SU-7 prema UPU Matulji (dio Kvarnerske ceste, odnosno državne ceste (D8) nakon izgradnje spojne ceste na čvor Kuk).

Po ishođenim svim potrebnim aktima za građenje, tijekom godine planira se početak izgradnje ceste GM-5 (Odvojak 1) - dio "A", ceste oznake B-B2 unutar radne zone RZ2, ceste oznake CC (poveznica ulice Milana Frlana i Vladimira Gortana), ceste unutar poslovne zone Miklavija (II. faza), te nastavak izgradnje ceste GM-1 (poveznice ceste Dalmatinskih brigada i ceste 43. Istarske divizije).

Od komunalne infrastrukture koje čine javno prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, planira se početak izrade projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ishođenje građevinske dozvole te početak izvođenja radova na dijelu nogostupa uz ulicu Dalmatinskih brigada (dionica od 43. istarske divizije do ulice Pionirski put). Za potrebe izgradnje javnog stepeništa uz školsko-sportsku dvoranu nastaviti će se sa izradom projektne dokumentacije za potrebe ishođenja građevinske dozvole te pokrenuti postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

U djelu javnih parkirališta panirana je izrada projektne dokumentacije za potrebe uređenja parkirališta „Živica“ i to uz Kastavsku cestu ispod nadvožnjaka autoceste A7.

Tijekom godine planira se izgradnja igrališta Bregi po ishođenoj građevinskoj dozvoli.

Od građevina i uređaja javne namjene planirana je izgradnja oborinske odvodnje unutar stare jezgre naselja Frančići, dok se planira i postava svjetleće prometne signalizacije (uređaja za smanjenje brzina) uz javne ceste ovisno odabiru među nekoliko lokacija koje su u trenutno u razmatranju.

Tijekom godine je planirana obnova javne rasvjete koja uključuje i zamjenu svih rasvjetnih tijela novijom (LED) tehnologijom čime se očekuju značajne uštede u potrošnji električne energije uz smanjenje svjetlosnog onečišćenja.

U dijelu groblja planirano je proširenje groblja Brgud kao i izrada projektne dokumentacije za potrebe proširenja groblja Matulji.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu planira radove i ulaganja u prethodno navedene aktivnosti u ukupno procijenjenoj vrijednosti od 22.505.000,00 kuna, koji se financiraju iz komunalnog doprinosa u iznosu od 2.000.000,00 kn, općih prihoda 1.130.690,00 kn, prihoda od prodaje dugotrajne imovine u iznosu od 360.210,00 kn, tekuće pomoći iz Državnog proračuna 284.100,00 kn, kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 500.000,00 kn, primitaka od zaduživanja 18.100.000,00 kn, vlastitih prihoda  30.000,00 kn, te koncesije 100.000,00 kn.

Prijedlog Programa objavljen je na javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dana 23.studenoga 2020.godine u trajanju do 12.prosinca 2020.godine, a o kojemu će izvješće biti dostavljeno na sjednici vijeća.

Općinski načelnik

Mario Ćiković

NACRT ODLUKE:

Temeljem članka 37. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 68/18,110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana  ________  2020. god., donosi:

PROGRAM

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2021. GODINU

Članak 1.

- Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture utvrđuju se građevine komunalne infrastrukture koje se planiraju graditi u 2021. godini na području Općine Matulji.

- Programom građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu planiraju se graditi građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog područja, te postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati.

Članak 2.

- Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja (procjenu troškova građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, razvrstane prema vrsti komunalne infrastrukture.

- Programom se planiraju graditi građevine komunalne infrastrukture prama slijedećim vrstama s procijenjenim vrijednostima i izvorima financiranja:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | PROCJENA VRIJEDNOST | IZVOR FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | 13.850.000,00 kn | Komunalni doprinos: 350.000,00 kn Opći prihodi: 525.690,00 kn Prihodi od prodaje dugotrajne imovine: 90.210,00 kn Tekuće pomoći iz Državnog proračuna: 284.100,00 kn Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 500.000,00 kn Primici od zaduživanja: 12.100.000,00 kn |
| JAVNO PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 750.000,00 kn | Komunalni doprinos: 750.000,00 kn |
| JAVNA PARKIRALIŠTA | 100.000,00 kn | Koncesije: 100.000,00 kn |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | 700.000,00 kn | Komunalni doprinos: 400.000,00 kn Opći prihodi: 300.000,00 kn |
| GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 205.000,00 kn | Komunalni doprinos: 45.000,00 kn Opći prihodi: 130.000,00 kn Vlastiti prihodi: 30.000,00 kn |
| JAVNA RASVJETA | 6.000.000,00 kn | Primici od zaduživanja: 6.000.000,00 kn |
| GROBLJA I KREMATORIJI | 900.000,00 kn | Komunalni doprinos: 455.000,00 kn Opći prihodi: 175.000,00 kn Prihodi od prodaje dugotrajne imovine: 270.000,00 kn |
| UKUPNO: | 22.505.000,00 kn | Komunalni doprinos: 2.000.000,00 kn Opći prihodi: 1.130.690,00 kn Prihodi od prodaje dugotrajne imovine: 360.210,00 kn Tekuće pomoći iz Državnog proračuna: 284.100,00 kn Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 500.000,00 kn Primici od zaduživanja: 18.100.000,00 kn Vlastiti prihodi: 30.000,00 kn Koncesije: 100.000,00 kn |

Članak 3.

- Unutar vrsti komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa, građevine koje se planiraju graditi razvrstane su prema područjima u kojim je planirana gradnja s opisom troškova i procijenjenom vrijednosti.

- Gradnja građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja planira se kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | OPIS TROŠKOVA | PROCJENA VRIJEDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Ceste unutar UPU-a 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dionice SU-2 i SU-3 | Projektna dokumentacija | 100.000 kn |
|  | Cesta unutar poslovne zone Miklavija (II. faza) | Izvođenje radova, stručni nadzor | 1.200.000 kn |
|  | Cesta Frančići | Projektna dokumentacija | 150.000 kn |
| UKUPNO: | 1.450.000 kn |

- Gradnja građevina komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja planira se kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | OPIS TROŠKOVA | PROCJENA VRIJEDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Cesta oznake GM-5 (Odvojak 1) – dio "A" | Izvođenje radova, stručni nadzor | 850.000 kn |
|  | Cesta oznake GM-5 (Odvojak 1) – dio "B" | Projektna dokumentacija | 60.000 kn |
|  |  | Otkup zemljišta | 250.000 kn |
|  | Cesta oznake GM-1 (Dalmatinskih brigada - 43. Istarske divizije) | Izvođenje radova, stručni nadzor | 2.500.000 kn |
|  | Cesta oznake B-B2 unutar radne zone RZ2 | Izvođenje radova, stručni nadzor | 600.000 kn |
|  | Cesta oznake CC | Projektna dokumentacija | 60.000 kn |
|  |  | Izvođenje radova, stručni nadzor | 1.540.000 kn |
|  | Dionica ceste Put Puhari - Put Brdo | Projektna dokumentacija | 50.000 kn |
|  | Cesta oznake SU-7 prema UPU Matulji (dio Kvarnerske ceste odnosno državne ceste D8 nakon izgradnje spojen ceste na čvor Kuk) | Otkup zemljišta | 5.500.000 kn |
|  | Ceste unutar UPU-a 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dionice SU-1 | Projektna dokumentacija | 80.000 kn |
| JAVNO PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | Nogostup uz Ulicu dalmatinskih brigada | Projektna dokumentacija | 85.000 kn |
|  |  | Otkup zemljišta | 170.000 kn |
|  |  | Izvođenje radova, stručni nadzor | 245.000 kn |
|  | Stepenište uz školsko-sportsku dvoranu u Matuljima | Projektna dokumentacija | 50.000 kn |
|  |  | Otkup zemljišta | 200.000 kn |
| JAVNA PARKIRALIŠTA | Parkiralište „Živica“ | Projektna dokumentacija | 100.000 kn |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | Igralište Bregi | Izvođenje radova, stručni nadzor | 700.000 kn |
| GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | Oborinska kanalizacija u Frančićima | Izvođenje radova, stručni nadzor | 75.000 kn |
|  | Svjetleća prometna signalizacija – nabava uređaja za smanjenje brzina | Izvođenje radova, stručni nadzor | 130.000 kn |
| UKUPNO: | 13.245.000 kn |

- Rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture planira se kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | OPIS TROŠKOVA | PROCJENA VRIJEDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Sabirna ulica unutar poslovne zone Mučići II (I. etapa izgradnje) | Projektna dokumentacija | 90.000 kn |
|  |  | Otkup zemljišta | 700.000 kn |
|  | Dionica ceste 43. istarske divizije | Projektna dokumentacija | 120.000 kn |
| JAVNA RASVJETA | Obnova javne rasvjete – zamjena rasvjetnih tijela | Izvođenje radova, stručni nadzor | 6.000.000 kn |
| GROBLJA I KREMATORIJI | Groblje Brgud | Izvođenje radova, stručni nadzor | 800.000 kn |
|  | Groblje Matulji | Projektna dokumentacija | 100.000 kn |
| UKUPNO: | 7.810.000 kn |

Članak 4.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“, a stupa na snagu 01.siječnja 2021.godine.

KLASA: 400-02/20-01/0009

URBROJ: 2156-04-01-01-20-__________

Matulji, ____.2020. godine

Općinsko vijeće Općine Matulji

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc.oec. v.r.