|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://matulji.hr/pocetna/wp-content/uploads/2014/01/logo_opcina_matulji.png | **OPĆINA MATULJI**  **OPĆINSKI NAČELNIK** | |
| KLASA: 400-02/20-01/0012  URBROJ: 2156-04-02/1-21-0005  Matulji, 08. kolovoz 2021. | |

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**n/r predsjednika**

**- ovdje-**

Temeljem članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2021. godinu podnosim

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MATULJI ZA 2021. GODINU**

Planom razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2021.-2023. godine predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su osigurana sredstva u okviru pojedinih programa planiranih Proračunom za 2021. godinu, a koji su u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021. godine izvršeni kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM/**  **AKTIVNOST** | **CILJEVI PROGRAMA** | **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI** | **STRATEŠKI CILJ/**  **PRIORITET/MJERA** | **PLAN** | **IZVRŠENJE** |
| **2021.** | **Iznos** |
| ***2008 Program prostornog planiranja*** | | | | **925.500,00** | **121.931,25** |
| *K200801 Prostorni planovi* | Održivi razvoj, optimalna alokacija resursa i briga za njihovo očuvanje | Provedene planirane aktivnosti praćenja, prilagođavanja postojećih i donošenja novih prostornih planova | 2 / 2.2, 2.3/ 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2 | 925.500,00 | 121.931,25 |
| ***2011 Program gospodarstva*** | | | | **870.000,00** | **188.885,56** |
| *A201101 Subvencije poljoprivrednicima* | Potpora poljoprivrednoj djelatnosti i ruralnom razvoju | Povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava | 1 / 1.4 / 1.4.1, 1.4.2 | 220.000,00 | 163.994,95 |
| *A201102 Subvencije poduzetnicima* | Potpora razvoju poduzetničkih aktivnosti | Povećanje broja poduzetnika, poboljšanje poslovnog rezultata poduzetnika | 1 / 1.2 / 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 | 580.000,00 | 9.890,61 |
| *A201103 Subvencije za razvoj turizma* | Unaprjeđenje uvjeta za razvoj turističkih aktivnosti na području Općine | Sufinanciranje promotivne kampanje, izrade studija, savjetodavnih usluga, proširenje projekta besplatnog bežičnog interneta | 1 / 1.3 / 1.3.1, 1.3.2 | 70.000,00 | 15.000,00 |
| ***2012 Program zaštite okoliša*** | | | | **16.754.843,00** | **6.601.086,45** |
| *A201201 Ekološki projekti* | Sustavno gospodarenje energijom, priprema i provedba projekata energetske učinkovitosti, šira primjena obnovljivih izvora energije | Provedba planiranih aktivnosti | 2 / 2.1 / 2.1.2 | 160.000,00 | 65.371,64 |
| *K201203 Nabavka posuda za ostali otpad* | Razvoj i izgradnja sustava upravljanja otpadom | Kretanje udjela korisnog u ukupnom otpadu | 2 / 2.1 / 2.1.2 | 100.000,00 | 0,00 |
| *K201202 Sanacija i zatvaranje odlagališta "Osojnica"* | Izvođenje radova u sklopu zajedničkog projekta MZOE, FZOEU i JLS Liburnije | Provedba planiranih aktivnosti na projektu u ugovorenim rokovima | 2 / 2.1 / 2.1.2 | 16.400.000,00 | 6.441.618,18 |
| *K201204 Nabavka posuda za selektivno odvajanje otpada* | Razvoj i izgradnja sustava upravljanja otpadom | Kretanje udjela korisnog u ukupnom otpadu | 2 / 2.1 / 2.1.2 | 94.843,00 | 94.096,63 |
| ***2013 Program stručne službe Općinske uprave*** | | | | **190.000,00** | **58.455,69** |
| *K201301 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* | Unaprjeđenje potencijala lokalne samouprave | Provedba planiranih aktivnosti | 2 / 2.5 / 2.5.1, 2.5.2 | 190.000,00 | 58.455,69 |
| ***2015 Program građenja komunalne infrastrukture*** | | | | **26.576.875,00** | **2.190.308,92** |
| *K201501 Nerazvrstane ceste* | Stvaranje preduvjeta za viši komunalni standard, povećanje vrijednosti gradski zemljišta | Realizacija planiranih projekata sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture u planiranim rokovima i vrijednostima investicija | 2 / 2.3 / 2.3.1, 2.3.2 | 16.720.000,00 | 1.955.012,04 |
| *K201503 Centar Matulja* | Razvoj, unaprjeđenje i održavanje društvene infrastrukture | 2 / 2.2 / 2.2.3 | 400.000,00 | 0,00 |
| *K201504 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima* | Razvoj, unaprjeđenje i održavanje društvene infrastrukture | 2 / 2.2 / 2.2.3 | 1.250.000,00 | 8.125,00 |
| *K201505 Javne zelene površine-Dječje igralište Bregi* | Razvoj, unaprjeđenje i održavanje društvene infrastrukture | 2 / 2.2 / 2.2.3 | 700.000,00 | 0,00 |
| *K201506 Javna rasvjeta-proširenje javne rasvjete interpolacijom novih stupova i rasvjetnih tijela* | Viši komunalni standard kroz proširenje sustava javne rasvjete | 2 / 2.1 / 2.1.3 | 6.100.000,00 | 0,00 |
| *K201541 Javna parkirališta – parkiralište Živica* | Razvoj, unaprjeđenje i održavanje društvene infrastrukture | 2 / 2.2 / 2.2.3 | 100.000,00 | 0,00 |
| *K201562 Groblja i krematoriji na grobljima- proširenje groblja Brgud i Matulji* | Razvoj, unaprjeđenje i održavanje komunalne infrastrukture | 2 / 2.2 / 2.2.3 | 956.875,00 | 227.171,88 |
| *K201552 Građevine i uređaji javne namjene* | Viši komunalni standard kroz izgradnju oborinske kanalizacije na nerazvrstanim cestama | 2 / 2.1 / 2.1.1 | 350.000,00 | 0,00 |
| ***2016 Program građenja vodnih građevina*** | | | | **2.180.000,00** | **899.817,35** |
| *K201601 Vodoopskrba* | Razvoj, unaprjeđenje i održavanje komunalne infrastrukture | Pravovremeno podmirenje obveza s osnova izgradnje vodoopskrbnog sustava Matulji II etapa | 2 / 2.1 / 2.1.1 | 2.090.000,00 | 899.817,35 |
| *K201602 Kanalizacija* | Razvoj, unaprjeđenje i održavanje komunalne infrastrukture | Kretanje stupnja pokrivenosti područja Općine kanalizacijskom mrežom | 2 / 2.1 / 2.1.1 | 30.000,00 | 0,00 |
| *A201601 Priključci na kanalizaciju* | Razvoj i izgradnja sustava upravljanja otpadom i poticanje cirkularne ekonomije | Priključenje na sustav javne odvodnje min. 70% kod kojih su ispunjeni tehnički uvjeti | 2 / 2.1 / 2.1.1, 2.1.2 | 60.000,00 | 0,00 |
| ***2017 Program upravljanja imovinom*** | | | | **19.853.192,00** | **5.896.054,74** |
| *A201702 Troškovi pripreme zemljišta* | Efikasnije upravljanje općinskom imovinom | Provedene aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, provođenja natječaja za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Općine, procjene imovine | 2 / 2.2 / 2.2.1, 2.2.2 | 355.000,00 | 121.916,25 |
| *A201703 Izdaci financiranja* | Otplata kredita za potrebe financiranja kapitalnih projekata | Pravovremeno podmirenje svih obveza s osnova zaduženja za provedbu kapitalnih projekata | 2 / 2.2 / 2.2.2 | 3.863.000,00 | 1.065.887,09 |
| *K201703 Otkup zemljišta* | Stvaranje preduvjeta za pripremu i realizaciju projekata Općine Matulji i kandidiranje projekata za fondove EU | Provedba planiranih aktivnosti otkupa zemljišta | 2 / 2.2. / 2.2.1, 2.2.2 | 300.000,00 | 242.042,08 |
| *K201704 Otkup zemljišta za radne zone – RZ-12 Miklavija* | Stvaranje preduvjeta za pripremu i realizaciju projekata Općine Matulji i kandidiranje projekata za fondove EU | Provedba planiranih aktivnosti otkupa zemljišta | 2 / 2.2. / 2.2.1, 2.2.2 | 1.050.000,00 | 422.128,76 |
| *K201709 Parkovna površina "Jankovićev dolac"* | Razvoj, unaprjeđenje i održavanje društvene infrastrukture | Realizacija radova na uređenju prostora Igrališta sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji | 2 / 2.2. / 2.2.3 | 604.000,00 | 0,00 |
| *K201710 Poticajna stanogradnja* | Razvoj, unaprjeđenje i održavanje društvene infrastrukture | Provedba planiranih aktivnosti – osiguravanje uvjeta za stambeno zbrinjavanje | 2 / 2.2. / 2.2.1 | 1.055.377,00 | 84.802,08 |
| *K201711 Domovi* | Razvoj, unaprjeđenje i održavanje društvene infrastrukture | Provedba aktivnosti izrade projektne dokumentacije za buduća ulaganja u zgrade društvenih domova | 2 / 2.2 / 2.2.2, 2.2.3 | 1.945.000,00 | 1.243.191,00 |
| *K201727 Priprema zemljišta u radnim zonama* | Potpora razvoju poduzetničkih zona | Omogućavanje pokretanja poduzetničke djelatnosti unutar radne zone Miklavija | 1 / 1.1 / 1.1.1, 1.1.2 | 6.976.365,00 | 1.708.508,44 |
| *K201730 Unutarnje uređenje tavanskog prostora OŠ Brešca* | Izgradnja i održavanje društvene infrastrukture | Kretanje stupnja popunjenosti kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova | 2 / 2.2 / 2.2.3 | 2.624.450,00 | 363.923,25 |
| K201732 Uređenje dječjeg igrališta Jušići | Razvoj, unapređenje i održavanje društvene infrastrukture | Realizacija radova na uređenju prostora igrališta | 2 / 2.2 / 2.2.2 / 2.2.3 | 467.000,00 | 0,00 |
| *K201723 Energetska obnova škole Matulji* | Razvoj, unaprjeđenje i održavanje energetske infrastrukture | Realizacija radova na uređenju objekta povezenih sa dovršetkom radova na energetskoj obnovi | 2 / 2.4 / 2.4. | 581.000,00 | 620.506,25 |
| *K201724 Energetska obnova zgrade općine* | Razvoj, unaprjeđenje i održavanje energetske infrastrukture | Realizacija radova na uređenju objekta povezenih sa dovršetkom radova na energetskoj obnovi | 2 / 2.4 / 2.4. | 32.000,00 | 23.149,54 |
| ***2018 Program sufinanciranja javne infrastrukture*** | | | | **1.820.000,00** | **19.900,00** |
| *K201802 Sufinanciranje željezničke infrastrukture* | Razvoj, unaprjeđenje i održavanje prometne infrastrukture | Sufinanciranje projekta izgradnje dugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani | 2 / 2.3 / 2.3.2 | 60.000,00 | 0,00 |
| *K201801 Sufinanciranje javnih cesta* | Razvoj, unaprjeđenje i održavanje prometne infrastrukture | Sufinanciranjem dijela troškova, prvenstveno otkupa zemljišta, izgradnja čvora Trinajstići, izgradnja raskršća sa državnom cestom i prometnicom GM-1, proširenje ceste Brgud – Brešca, izgradnja raskrižja u Jurdanima, izgradnja raskrižja prometnice GM-1 i županijske ceste (43.istarske divizije) | 2 / 2.3 / 2.3.2 | 1.760.000,00 | 19.900,00 |
| **SVEUKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI** | | |  | **69.170.410,00** | **15.976.439,96** |

Detaljnije obrazloženje izvršenja planiranih aktivnosti dano je u okviru obrazloženja izvršenja Programa posebnog dijela Proračuna Općine Matulji

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kinkela