| REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPĆINA MATULJI OPĆINSKI NAČELNIK |  |  |  |
| KLASA: 400-07/25-01/2 URBROJ: 2170-27-02/1-25-2 Matulji, 07.03.2025.godine |  |  |  |  |

OPĆINSKO VIJEĆE

- ovdje-

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Poštovani,

u privitku dostavljam Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu sa zaključkom o prihvaćanju navedenog izvješća.

Izvjestitelji na radnim tijelima te sjednici Općinskog vijeća biti će Općinski načelnik Vedran Kinkela i Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno planiranje Ronald Puharić.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kinkela, v.r.

| REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | OPĆINA MATULJI OPĆINSKI NAČELNIK |  |

KLASA: 400-07/25-01/2

URBROJ: 2170-27-02/1-25-1

Matulji, 20.02.2025. godine

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 32. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21, 23/21 i 36/23) Općinskom vijeću Općine Matulji, podnosim:

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2024. GODINU

Općinsko vijeće Općine Matulji donijelo je 21.12.2023. godine Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 50/23), 15.05.2024. godine I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu („Službene novine Općine Matulji“ broj 5/24) te 07.11.2024. godine II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu („Službene novine Općine Matulji“ broj 16/24).

Ukupno je Godišnji Program realiziran s 89,56%, uspoređujući osigurana (planirana) sredstva i realizirane troškove. U mjeri manjoj od planiranog, realizirane su pozicija, Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, Održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda, Održavanja javnih zelenih površina, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, Održavanje groblja i krematorija unutar groblja, Održavanje čistoće javnih površina, dok je u većoj mjeri od planiranog izvršena pozicija Održavanje nerazvrstanih cesta.

Unutar programa, realizacija po pojedinačnim stavkama neznatno odstupa od planiranih na način da su troškovi održavanja na pojedinim stavkama nešto viši u odnosu na procijenjene vrijednosti iz Programa odnosno nešto niži, ovisno o potrebama održavanja. Sredstva za pokriće povećanih rashoda osigurana su Odlukom Općinskog načelnika o preraspodjeli planiranih sredstava na proračunskim stavkama za 2024. godinu od 17.12.2024. godine.

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu prema izvorima financiranja je sljedeće:

| IZVORI FINANCIRANJA | PLAN (€) | IZVRŠENJE (€) |
| --- | --- | --- |
| Komunalna naknada | 800.000,00 | 729.140,80 |
| Komunalni doprinos | 177.160,00 | 177.160,00 |
| Tekuće pomoći | 106.360,00 | 66.361,41 |
| Šumski doprinos | 32.000,00 | 32.190,89 |
| Opći prihodi | 296.770,00 | 239.147,67 |
| Ostali namjenski prihodi | 23.000,00 | 22.034,85 |
| Vlastiti prihodi | 7.965,00 | 7.965,00 |
| Koncesije | 1.100,00 | 1.096,64 |
| Donacije | 8.640,00 | 8.641,76 |
| Višak komunalne naknade | 77.005,00 | 77.004,55 |
| Višak ostalih prihoda | 120.000,00 | 117.027,83 |
| UKUPNO | 1.650.000,00 | 1.477.771,40 |

Sveobuhvatno, Program održavanja komunalne infrastrukture je izvršen u okviru potrebnog obima i sukladno osiguranim sredstvima kako slijedi:

| NAZIV KOMUNALNE DJELATNOSTI/POSLOVA |  |  |  |  | OBRAZLOŽENJE | PLANIRANA VRIJEDNOST | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  | 617.000,00 eura | 642.654,48 eura |
|  | 1 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  | Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno i pojačano održavanje 151,3 km cesta na području Općine Matulji na što je ukupno utrošeno 632.466,98 eura. Na redovno održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća opće održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta, otklanjanje posljedica izvanrednog događaja, kao i pometanje od rizle, održavanje asfaltnog kolnika i nogostupa (zatvaranja udarnih jama hladnom masom i krpanje asfalta toplom masom), održavanje makadamskog kolnika održavanje bankina, održavanje usjeka i nasipa, održavanje objekata za odvodnju, održavanje zaštitnog pojasa nerazvrstanih cesta (košnju trave, orezivanje grmlja i drveća), održavanje potpornih i obložnih zidova utrošeno je 225.605,66 eura, od čega se ističe sanacija potpornih zidova ceste u Brajanima i Žejanama, te dovršetak temeljitog čišćenja pojasa Lisinske ceste od Gajine do Rukavca. Pojačanim održavanjem nerazvrstanih cesta asfaltirane su dionice u Šapjanama, Matuljima (Sunčani breg), Principima, Franićima, Pošćićima, Mamićima, a u Bregima (Brnčići i Stanići) ugrađena je protuklizna obrada površine kolnika (TYREGRIP), te temeljite sanacije makadamskih kolnika na Lisinskoj cesti i cesti za Škalniški na za što je utrošeno 161.410,11 eura. Na održavanje opreme cesta utrošeno je 43.765,71 eura, i to na ličenje stupova prometnih znakova, stupića i zaštitnih ograda, te postavu ograda i elastičnih odbojnika. Osim redovnog održavanja postojeće opreme postavljene su nove ograde na području Zaluki, Jurdanića, Bregi (Brnčići i Stanići), Rukavca i Matulja (put Živica). Na održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije (obnavljanje pješačkih prijelaza, crta na kolniku, “stop” crta, parking, otoka, BUS stajališta, slova (stop, škola i bus), te ostalih oznaka na kolniku (raznih strelica, križeva)) prometne signalizacije utrošeno je 8.555,68 eura, dok je istim sredstvima dobavljen dio novih zamjenskih znakova i ogledala. Na zimsko održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 187.957,11 eura (planirano 143.600,00 eura), a veći utrošeni iznos od planiranog je posljedica zimskih uvjeta i početkom i krajem godine. Na radove uspostave privremenog režima prometa na javnim površinama u slučaju hitnih intervencija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (preregulacija prometa i sl.) planirana i osigurana sredstva nisu utrošena. Na usluge izrade prometnih elaborata reguliranja prometovanja na javnim površinama i to na područjima šireg centra Matulji (Ulica Vlatka Sušnja, Ulica Gaj, pješački promet na dijelu šireg centra Matulja) ukupno je utrošeno 10.187,50 eura. |  | 617.000,00 eura | 642.654,48 eura |
| 2 | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |  |  |  |  | 175.000,00 eura | 139.159,95 eura |
|  | 1 |  | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | Sredstvima su se izvodili radovi na redovnom održavanju javnih površina, popravku javnih pješačkih puteva i stepeništa, i to do funkcionalne ispravnosti istih dok se posebno ističu radovi na sanaciji spoja nogostupa i kolnika na više lokacija (Jankovićev dolac, Frančići, Mihotići, Jurdani, Bermač), betonski radovi u Rukavcu (Sušnji) i dobava protuparkirnih stupića. Izvedena je sanacija nogostupa uz državnu cestu pokraj spomenika poginulima u NOR-a i žrtvama fašističkog terora u centru Matulja zašto je od ukupnih sredstava utrošeno ukupno 61.332,18 eura. |  | 175.000,00 eura | 139.159,95 eura |
| 3 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA |  |  |  |  | 100.000,00 eura | 61.822,39 eura |
|  | 1 |  | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA | Sustav za odvodnju atmosferskih voda (koju čine upojni bunari, oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici) održava se na cestama, te na zelenim i javnim površinama. Tijekom godine, sustav se redovno održavao do funkcionalne ispravnosti uz pojačano održavanje sustava u Rukavcu na potezu od Lisinske ceste prema Kaliću. |  | 100.000,00 eura | 61.822,39 eura |
| 4 | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  |  |  |  | 325.000,00 eura | 248.266,02 eura |
|  | 1 |  | ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA | Pod održavanjem zelenih površina (parkova, travnjaka, drvoreda…) održavano je sveukupno površina od cca 46.550 m2 što uključuje čišćenje, košnju, skupljanje trave i smeća sa zelenih površina, obnovu ugaženih travnjaka, održavanje i orezivanje drveća, grmlja i živica, održavanje i njegu sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Uz redovne površine uređene su površine uz sanirani nogostup u ulici Dalmatinskih brigada u centru Matulja, u ulici Gaj, kraj autobusnog ugibališta Dugana i ulici Put Luskino. Na utrošak vode za potrebe navodnjavanja utrošeno je ukupno 11.397,98 eura dok je na održavanje svih sustava navodnjavanja utrošeno 4.542,89 eura. |  | 220.000,00 eura | 216.238,19 eura |
|  | 2 |  | TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IGRALIŠTA | Sredstva su utrošena na redovno održavanje funkcionalne ispravnosti postojećih javnih sportskih i dječjih igrališta na području Općine Matulji. Za istaknuti je zamjena dotrajale opreme novom na sportskim igralištima Jurdani i Rukavac te temeljito čišćenje tribina uz sportsko igralište u Jankovićevom dolcu. |  | 105.000,00 eura | 32.027.83 eura |
| 5 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE |  |  |  |  | 29.000,00 eura | 15.751,52 eura |
|  | 1 |  | ODRŽAVANJE BUS STANICA | Na postojećim BUS ugibalištima i čekaonicama (29 kom) na području Općine Matulji u dosadašnjem obimu (popravci kolnika, rubnika, nogostupa, dobava košarica za smeće, sanacija oštećenja na stanicama u vlasništvu Općine) nije bilo potrebe za održavanjem, osim popravka limarije na krovu čekaonice u Jurdanima. Za dvije BUS čekaonice u Permanima, te BUS čekaonice u centru Matulja pokrenut je postupak nabave za dobavu i montažu novih i to sredstvima iz Programa gradnje komunalne infrastrukture. |  | 10.000,00 eura | 561,25 eura |
|  | 2 |  | ODRŽAVANJE JAVNIH CISTERNI | Na cisternama koje su predmetom održavanja na području Općine Matulji (Biškupa, Brdca, Brešca, Velog Brguda, Malog Brguda, Gašpara, Lipe, Rukavca, Kućeli, Ružići, Sušnji, Šapjana, Škrapne, Malih Muna, Zvoneća, te dviju u Velim Munama i dviju u Žejanama) nije bilo potrebe za održavanjem. |  | 2.000,00 eura | 0,00 eura |
|  | 3 |  | POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI I NAPRAVA | Osim redovnih popravaka i održavanja oštećenih parkovnih klupa, oglasnih tabli i košarica (njihovog bojenja i sanacije, te drugih poslova potrebnih za njihovo stanje funkcionalnosti ispravnosti) ističe se postavljanje košarica za sitni otpad u užem centru Matulja (šetalište D. Gervaisa, Milana Frlana i Jankovićev dolac). |  | 13.000,00 eura | 11.266,46 eura |
|  | 4 |  | ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA | Uz redovno održavanje površina uz spomenike palim borcima i spomenike borcima Domovinskog rata iz pozicije održavanja zelenih površina, izvedeni su opsežniji radovi na sanaciji spomen-kuće u Lipi. |  | 4.000,00 eura | 3.923,81 eura |
| 6 | ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA |  |  |  |  | 100.000,00 eura | 84.713,46 eura |
|  | 1 |  | ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA | Sredstava su utrošena na sanaciju odvodnje na groblju Matulji, te dio radova na groblju Brgud koji se odnose na uređenje površine ispred mrtvačnice, te površine između novog i starog dijela groblja. Završetak radova se očekuje početkom iduće godine. |  | 100.000,00 eura | 84.713,46 eura |
| 7 | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  | 158.000,00 eura | 145.984,75 eura |
|  | 1 |  | OREZIVANJA RASLINJA UZ KOMUNIKACIJE I SJEČA SUHIH STABALA | Održavanje zelenila u pojasu javnih cesta, košnja trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, sječa i uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama izvedeno je unutar planiranih sredstava. Izvanredno su kemijski tretirane zakorovljene površine i zelenila uz ceste, te stabla protiv bolesti i štetočina. Troškovi uključuju usitnjavanje i odvoz biljnog materijala na deponij. |  | 20.000,00 eura | 19.361,89 eura |
|  | 2 |  | HITNE INTERVENCIJE | Radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji. Tijekom 2024. godine nije bilo potrebe za takvom vrstom radova. |  | 3.000,00 eura | 0,00 eura |
|  | 3 |  | KOMUNALNE USLUGE - POMETANJE | Održavanje čistoće javnih površina izvršeno je unutar planiranog. Komunalna usluga, pometanje, obuhvaćala je ručno pometanje javno-prometnih površina, strojno pometanje javno-prometnih površina, pranje ulica, odvoz smeća sa autobusnih čekaonica i odmorišta, prikupljanje otpada iz košarica za otpad postavljenih na igralištima, čišćenje nakon provedenih manifestacija, te zbrinjavanje otpada od redovnog ručnog i strojnog pometanja Ručnim čišćenjem obuhvaćene su površine od ukupno 13.822 m2 dok su strojnim čišćenjem obuhvaćene površine od ukupno 163.979 m2, što sveukupno čini površinu od 174.299 m2. Intenzitet i način čišćenja vršio se redovno prema definiranom planu intenziteta ručnog odnosno strojnog pometanja ovisno o lokacijama. Održavanje čistoće autobusnih čekaonica obuhvaćalo je pometanje i čišćenje, pražnjenje košarica, odnosno čišćenje zidova ili zidnih obloga. Čišćenje i pranje čekaonica na području Općine Matulji obuhvaćalo je čišćenje tridesetjedne (31) čekaonice jednom do dva puta mjesečno na području Matulja, Mihotići, Bregi, Anjeli, Rukavca, Mihelića, Jušića, Permani, Brešca, Jurdani, Velog Brguda, Zaluki, Zvoneća, Perke, Žejana, Velih Muna, Rupe, Šapjana, Pasjaka, Brdca i Lipe. Odvoz smeća vršio se sa odmorišta uz državnu cestu od Permana do granice sa Republikom Slovenijom. Usluga je obuhvaćala preuzimanje otpada jedan puta tjedno prema rasporedu javne usluge preuzimanja komunalnog otpada te odvoz i zbrinjavanje otpada. |  | 120.000,00 eura | 115.963,38 eura |
|  | 4 |  | INTERVENCIJE PO NALOGU KOMUNALNOG REDARA | Planirana sredstva za intervencije po nalogu komunalnog redara, a koja se odnose na slučajeve kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati, utrošena u su većoj mjeri na sanaciju divljih deponija i nepropisno odbacivanje raznog otpada u okoliš. U manjoj mjeri odnose se na uklanjanje neregistriranih vozila sa javnih površina, te zatvaranje nelegalnih prilaza. |  | 15.000,00 eura | 10.659,48 eura |
| 8 | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | 118.000,00 eura | 112.927,14 eura |
|  | 1 |  | JAVNA RASVJETA (UTROŠAK) | Troškovi javne rasvjete podrazumijevaju sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete, kojeg čine ukupno 2.434 kom rasvjetnih tijela, a iznos je utrošen prema cijenama električne energije dobivene u postupku javne nabave. |  | 50.000,00 eura | 45.671,73 eura |
|  | 2 |  | DEKORACIJA | Novogodišnja i „pusna“ dekoracija su izvedene unutar planiranih radova. Novogodišnja dekoracija obuhvaća devet (9) svjetlećih elemenata u parku ispred zgrade općine i crkve, te tridesetpet (35) elemenata dekoracije na cestovnih prijelazima, dok pusna dekoracija obuhvaća dvadesetjedan (21) element dekoracije na cestovnim prijelazima. |  | 15.000,00 eura | 14.999,99 eura |
|  | 3 |  | JAVNA RASVJETA (ODRŽAVANJE) | Planirani troškovi održavanja koji uključuju preglede ormara, vodova i lampi, zamjenu oštećene armature ili njenih dijelova, antikorozivnu zaštitu stupova, te zamjenu dotrajalih stupova, izvedeni su u obimu potrebne funkcionalne ispravnosti javne rasvjete na području Općine Matulji. |  | 53.000,00 eura | 52.255,42 eura |
| 9 | OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE |  |  |  |  | 6.000,00 eura | 5.341,12 eura |
|  | 1 |  | KOMUNALNE USLUGE – DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA | Sukladno Odluci o obvezatnoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 14/03) u cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te uklanjanja uzročnika zaraznih bolesti i izvora oboljenja od zaraznih bolesti, smanjenja mogućnosti prenošenja oboljenja te unapređivanja higijenskih uvjeta života pučanstva, provođena je obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području Općine Matulji kao opća mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. |  | 6.000,00 eura | 5.341,12 eura |
| 10 | OBAVLJANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA |  |  |  |  | 22.000,00 eura | 21.150,57 eura |
|  | 1 |  | HIGIJENIČARSKE USLUGE | Veterinarsko higijeničarska služba je obuhvaćala uklanjanje životinjskih lešina sa prometnica i javnih površina pod upravljanjem Općine Matulji, te zbrinjavanje i neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka lutalica, kao i pasa i mačaka oduzetih od vlasnika po rješenju i nalogu komunalnog redara Općine Matulji. |  | 22.000,00 eura | 21.150,57 eura |
| SVEUKUPNO: |  |  |  |  |  | 1.650.000,00 eura | 1.477.771,40 eura |

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu objavljuje se u „Službenim novinama Općine Matulji“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kinkela, v.r.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21, 23/21 i 36/23), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana ________ 2025. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-07/25-01/2

URBROJ: 2170-27-01/1-25-

Matulji,                 2025. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

- PREDSJEDNICA

- Iva Letina