| REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OPĆINA MATULJI OPĆINSKI NAČELNIK |  |  |

KLASA: 400-07/25-01/5

URBROJ: 2170-27-02/1-25-1

Matulji, 11.03.2025. godine

Općinsko vijeće

n/r Predsjednice

PREDMET: Prijedlog I. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Poštovana predsjednice Općinskog vijeća,

u privitku ovog dopisa dostavljamo na razmatranje i usvajanje prijedlog I. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu s obrazloženjem.

Izvjestitelji na radnim tijelima te sjednici Općinskog vijeća biti će Općinski načelnik Vedran Kinkela, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno planiranje Ronald Puharić.

Općinski načelnik

Vedran Kinkela

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA I. IZMJENA PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

Prijedlog Programa temelji se na odredbi članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) kojim je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program građenja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Općinsko je vijeće na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2024. godine usvojilo je Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu u visini od 3.538.577,00 eura.

Ove Izmjene Programa se predlažu prvenstveno radi vrijednosnog usklađenja započetih projekata u proteklom razdoblju s njihovom dinamikom realizacije.

Prema prijedlogu vrijednost Programa bi iznosila ukupno 4.887.177,00 eura što je povećanje za 1.348.600,00 eura, odnosno 38,11% u odnosu na ukupnu vrijednost važećeg Programa.

Prema područjima na kojima se grade ili rekonstruiraju objekti i uređaji komunalne infrastrukture Program se vrijednosno mijenja kako slijedi:

|  | PLAN | IZMJENA | RAZLIKA |
| --- | --- | --- | --- |
| Gradnja građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 1.645.000,00 eura | 1.858.000,00 eura | + 213.000,00 eura |
| Gradnja građevina komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja | 1.693.577,00 eura | 2.323.177,00 eura | + 629.600,00 eura |
| Rekonstrukcija postojećih građevina i objekata komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja: | 200.000,00 eura | 706.000,00 eura | + 506.000,00 eura |
| UKUPNO: | 3.538.577,00 eura | 4.887.177,00 eura | + 1.348.600,00 eura |

Po vrstama komunalne infrastrukture raspoređenih unutar područja gdje se isti grade ili rekonstruiraju, Program se vrijednosno mijenja kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | PLAN | IZMJENA | RAZLIKA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROCJENA VRIJEDNOSTI | PROCJENA VRIJEDNOSTI | PROCJENA VRIJEDNOSTI |
| NERAZVRSTANE CESTE | 3.258.577,00 eura | 4.303.177,00 eura | +1.044.600,00 eura |
| JAVNO PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 20.000,00 eura | 25.000,00 eura | +5.000,00 eura |
| JAVNA PARKIRALIŠTA | 50.000,00 eura | 70.000,00 eura | +20.000,00 eura |
| JAVNE GARAŽE | 0,00 eura | 35.000,00 eura | +35.000,00 eura |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | 85.000,00 eura | 225.000,00 eura | +140.000,00 eura |
| GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 60.000,00 eura | 131.000,00 eura | +71.000,00 eura |
| JAVNA RASVJETA | 40.000,00 eura | 40.000,00 eura | 0,00 eura |
| GROBLJA I KREMATORIJI | 25.000,00 eura | 58.000,00 eura | +33.000,00 eura |
| UKUPNO: | 3.538.577,00 eura | 4.887.177,00 eura | +1.348.600,00 eura |

Iz navedenog je razvidno da se vrijednosno najveći dio promjena Programa odnosi na izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (+1.044.600,00 eura) i na Javne zelene površine (+140.000,00 eura) te u manjoj mjeri na Građevine i uređaje javne namjene (+71.000,00 eura), javne garaže (+35.000,00 eura), Groblja i krematorije (+33.000,00 eura), javna parkirališta (20.000,00 eura) te Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (5.000 eura).

Također je bitno za napomenuti da se promjene u najvećoj mjeri odnose na nastavak ugovorenih aktivnosti iz prethodnog razdoblja odnosno ugovorenih radova i usluga, ili pokrenutih postupaka javnih nabava u cilju realizacije projekata građenja komunalne infrastrukture, a koji nisu dovršeni do kraja protekle godine.

Za potrebe izgradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta predlaže se povećanje u iznosu od 1.044.600,00 eura što su uglavnom započete i ugovorene aktivnosti iz protekle godine. To se odnosi na cestu unutar poslovne zone Miklavija (unutar platoa G1), cestu Frančići, cestu SU-7 prema UPU Matulji (dio Kvarnerske ceste odnosno državne ceste D8 nakon izgradnje spojne ceste na čvor Kuk), stambenu ulicu unutar zone K4 unutar UPU-a Matulji, cestu GM-4, spojnu cestu Branka Laginje - Jankovićeva cesta, dionicu ceste oznake GM-1 (poveznice Dalmatinskih brigada - 43. Istarske divizije kroz Gajanići), cestu Biškupi unutar UPU-8, dionicu ceste GM-1, dionicu ceste B-B2 unutar zone RZ-2, cestu oznake CC (M. Frlana – Vladimira Gortana), cestu „Brešca – groblje Brešca“, spojnu cestu 43. Istarske divizije - Milana Frlana, te dionicu ceste Put Puhari - Put Mileve Sušanj, dionicu ceste „Gornje igralište“, sabirnu ulicu unutar poslovne zone Mučići II, dionicu ceste 43. istarske divizije, te dionicu Jankovićeve ceste.

Kod javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila predlaže se povećanje u iznosu od 5.000,00 eura što se odnosi na otkup zemljišta za dionicu nogostupa uz ulicu Dalmatinskih brigada u Matuljima.

Kod javnih parkirališta predlaže se povećanje u iznosu od 20.000,00 eura što se uglavnom odnosi na započete aktivnosti iz protekle godine te otkup zemljišta.

U odnosu na prethodno razdoblje ovom izmjenom se predlaže osiguranje sredstava u visini od 35.000,00 eura za uređenje i opremu punionice električnih vozila u javnoj garaži u Matuljima. Projekt postave punionice prijavljen je na natječaj ministarstva s ciljem sufinanciranja sredstvima pomoći iz državnog proračuna.

Od javnih zelenih površina predlaže se povećanje u iznosu od 140.000,00 eura što se odnosi prošlogodišnje započete i ugovorene aktivnosti za uređenje igrališta Principi te na uređenje dječjeg igrališta u Rukavcu.

Na građevinama i uređajima javne namjene predlaže se povećanje od 71.000,00 eura od čega se 70.000,00 eura odnosi na uređenje spomenika u Matuljima, a preostalih 1.000,00 eura na nastavak aktivnosti iz proteklog razdoblja i to oborinsku kanalizaciju u staroj jezgri u Frančićima.

Za potrebe groblja i krematorija na grobljima predlaže se povećanje u iznosu od 33.000,00 eura što se odnosi na ugovorene aktivnosti iz protekle godine vezanih za izvođenje pripremnih zemljanih radova na proširenju groblja Brgud (II. faza) te projektiranje i otkup zemljišta dijela groblja Zvoneća.

Osim izmjena procjene vrijednosti troškova gradnje ili rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izmjenama Programa mijenjaju se i izvori financiranja, i to kako slijedi:

| IZVOR FINANCIRANJA | PLAN | IZMJENA | RAZLIKA |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 122.840,00 eura | 122.840,00 eura | 0,00 eura |
| Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 107.160,00 eura | 107.160,00 eura | 0,00 eura |
| Primici od zaduživanja | 1.758.577,00 eura | 1.758.577,00 eura | 0,00 eura |
| Kapitalne pomoći | 400.000,00 eura | 420.000,00 eura | + 20.000,00 eura |
| Opći prihodi | 50.000,00 eura | 50.000,00 eura | 0,00 eura |
| Kapitalne donacije | 1.100.000,00 eura | 770.000,00 eura | - 330.000,00 eura |
| Višak komunalnog doprinosa | 0,00 eura | 165.764,00 eura | + 165.764,00 eura |
| Višak od nefinancijske imovine | 0,00 eura | 367.716,00 eura | + 367.716,00 eura |
| Višak općih prihoda | 0,00 eura | 1.120.140,00 eura | + 1.120.140,00 eura |
| Višak od koncesija | 0,00 eura | 4.980,00 eura | + 4.980,00 eura |
| UKUPNO: | 3.538.577,00 eura | 4.887.177,000 eura | + 1.348.600,00 eura |

Na osnovi navedenog predlaže se Općinskom Vijeću da raspravi i usvoji prijedlog I. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kinkela, v.r.

NACRT IZMJENE PROGRAMA:

Temeljem članka 37. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 32. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15  pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21, 23/21 i 36/23) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana  ________  2025. godine donosi

I. IZMJENE PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2025. GODINU

Članak 1.

U članku 2. Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (“Službene novine Općine Matulji“ broj 18/24)  stavak 2. mijenja se i glasi:

„2. Programom se planiraju graditi građevine komunalne infrastrukture prama slijedećim vrstama s procijenjenim vrijednostima i izvorima financiranja:

|  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | PROCJENA VRIJEDNOSTI |  | PLAN | IZMJENE |
| NERAZVRSTANE CESTE | 4.303.577,00 eura | Primici od zaduživanja | 1.758.577,00 eura | 1.758.577,00 eura |
|  |  | Kapitalne pomoći | 400.000,00 eura | 400.000,00 eura |
|  |  | Kapitalne donacije | 1.100.000,00 eura | 770.000,00 eura |
|  |  | Višak komunalnog doprinosa | 0,00 eura | 165.764,00 eura |
|  |  | Višak od nefinancijske imovine | 0,00 eura | 367.716,00 eura |
|  |  | Višak općih prihoda | 0,00 eura | 841.120,00 eura |
|  |  | UKUPNO | 3.258.577,00 eura | 4.303.177,00 eura |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 25.000,00 eura | Komunalni doprinos | 10.000,00 eura | 10.000,00 eura |
|  |  | Opći prihodi | 10.000,00 eura | 10.000,00 eura |
|  |  | Višak općih prihoda | 0,00 eura | 20,00 eura |
|  |  | Višak od koncesija | 0,00 eura | 4.980,00 eura |
|  |  | UKUPNO | 20.000,00 eura | 25.000,00 eura |
| JAVNA PARKIRALIŠTA | 70.000,00 eura | Komunalni doprinos | 40.000,00 eura | 40.000,00 eura |
|  |  | Opći prihodi | 10.000,00 eura | 10.000,00 eura |
|  |  | Višak općih prihoda | 0,00 eura | 20.000,00 eura |
|  |  | UKUPNO | 50.000,00 eura | 70.000,00 eura |
| JAVNE GARAŽE | 35.000,00 eura | Kapitalne pomoći | 0,00 eura | 20.000,00 eura |
|  |  | Višak općih prihoda | 0,00 eura | 15.000,00 eura |
|  |  | UKUPNO | 0,00 eura | 35.000,00 eura |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | 225.000,00 eura | Komunalni doprinos | 21.840,00 eura | 21.840,00 eura |
|  |  | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 63.160,00 eura | 63.160,00 eura |
|  |  | Višak općih prihoda | 0,00 eura | 140.000,00 eura |
|  |  | UKUPNO | 100.000,00 eura | 225.000,00 eura |
| GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 131.000,00 eura | Komunalni doprinos | 30.000,00 eura | 30.000,00 eura |
|  |  | Opći prihodi | 30.000,00 eura | 30.000,00 eura |
|  |  | Višak općih prihoda | 0,00 eura | 71.000,00 eura |
|  |  | UKUPNO | 60.000,00 eura | 131.000,00 eura |
| JAVNA RASVJETA | 40.000,00 eura | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 40.000,00 eura | 40.000,00 eura |
|  |  | UKUPNO | 40.000,00 eura | 40.000,00 eura |
| GROBLJA I KREMATORIJI | 58.000,00 eura | Komunalni doprinos | 21.000,00 eura | 21.000,00 eura |
|  |  | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 4.000,00 eura | 4.000,00 eura |
|  |  | Višak općih prihoda | 0,00 eura | 33.000,00 eura |
|  |  | UKUPNO | 25.000,00 eura | 58.000,00 eura |
| UKUPNO | 1.865.000,00 eura | Komunalni doprinos | 122.840,00 eura | 122.840,00 eura |
|  |  | Koncesije | 0,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 107.160,00 eura | 107.160,00 eura |
|  |  | Primici od zaduživanja | 1.758.577,00 eura | 1.758.577,00 eura |
|  |  | Kapitalne pomoći | 400.000,00 eura | 420.000,00 eura |
|  |  | Opći prihodi | 50.000,00 eura | 50.000,00 eura |
|  |  | Kapitalne donacije | 1.100.000,00 eura | 770.000,00 eura |
|  |  | Višak komunalnog doprinosa | 0,00 eura | 165.764,00 eura |
|  |  | Višak od nefinancijske imovine | 0,00 eura | 367.716,00 eura |
|  |  | Višak općih prihoda | 0,00 eura | 1.120.140,00 eura |
|  |  | Višak od koncesija | 0,00 eura | 4.980,00 eura |
|  |  |  | 3.538.577,00 eura | 4.887.177,00 eura |

Članak 2.

- U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

„2. Gradnja građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja planira se kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | OPIS TROŠKOVA | PROCJENA VRIJEDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Cesta unutar poslovne zone Miklavija (I. i II. faza) | Projektna dokumentacija | 26.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 25.000,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova, stručni nadzor | 350.000,00 eura |
|  | Cesta Frančići | Projektna dokumentacija | 2.000,00 eura |
|  | Cesta oznake SU-7 prema UPU Matulji (dio Kvarnerske ceste odnosno državne ceste D8 nakon izgradnje spojne ceste na čvor Kuk) | Projektna dokumentacija | 500,00 eura |
|  | Stambena ulica u zoni K4 unutar UPU-a Matulji | Projektna dokumentacija | 4.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 150.000,00 eura |
|  | Cesta oznake GM-4 prema UPU Matulji | Projektna dokumentacija | 25.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 31.500,00 eura |
|  | Spojna cesta Branka Laginje - Jankovićeva cesta | Projektna dokumentacija | 4.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 105.000,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova, stručni nadzor | 1.100.000,00 eura |
|  | Cesta Biškupi unutar UPU-8 | Projektna dokumentacija | 20.000,00 eura |
|  | Ukupno nerazvrstane ceste |  | 1.843.000,00 eura |
| GROBLJA I KREMATORIJI | Groblje Rupa | Projektna dokumentacija | 15.000,00 eura |
|  | Ukupno Groblja i krematoriji |  | 15.000,00 eura |
| UKUPNO |  |  | 1.858.000,00 eura |

Članak 3.

U članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

„3. Gradnja građevina komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja planira se kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | OPIS TROŠKOVA | PROCJENA VRIJEDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Cesta oznake GM-1 prema UPU Matulji (Dalmatinskih brigada - 43. Istarske divizije) | Otkup zemljišta | 100,00 eura |
|  | Cesta unutar zone RZ-2 (dionica (B-B2) | Projektna dokumentacija | 500,00 eura |
|  | Cesta oznake CC (M. Frlana – Vladimira Gortana) | Projektna dokumentacija | 20.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 250.000,00 eura |
|  | Cesta Brešca -groblje Brešca | Projektna dokumentacija | 30.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 120.000,00 eura |
|  | Spojna cesta 43.istarske divizije - Milana Frlana | Projektna dokumentacija | 30.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 15.000,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova i nadzor | 240.000,00 eura |
|  | Cesta "C-O, D-O i dionice ceste F-E-D-F" | Izvođenje radova i nadzor | 433.577,00 eura |
|  | Dionica ceste Put Puhari - Put Mileve Sušanj | Otkup zemljišta | 66.000,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova i nadzor | 400.000,00 eura |
|  | Dionica ceste "gornje igralište" | Projektna dokumentacija | 10.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 2.000,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova i nadzor | 250.000,00 eura |
|  | Ukupno nerazvrstane ceste |  | 1.872.177,00 eura |
| JAVNO PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | Nogostup uz Ulicu dalmatinskih brigada | Projektna dokumentacija | 10.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 2.000,00 eura |
|  | Stepenište uz školsko-sportsku dvoranu u Matuljima | Projektna dokumentacija | 10.000,00 eura |
|  | Ukupno javno prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima |  | 25.000,00 eura |
| JAVNA PAKIRALIŠTA | Parkirališta | Projektna dokumentacija | 20.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 50.000,00 eura |
|  | Ukupno javna parkirališta |  | 70.000,00 eura |
| JAVNE GARAŽE | Javna garaža „školsko-sportska dvorana“ | Projektna dokumentacija | 6.375,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova, nabava i postava opreme | 28.625,00 eura |
|  | Ukupno javne garaže |  | 35.000,00 eura |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | Igralište Rukavac | Projektna dokumentacija | 2.500,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova, nabava i postava sprava i igrala | 57.500,00 eura |
|  | Igralište Principi | Izvođenje radova, nabava i postava sprava i igrala | 80.000,00 eura |
|  | Igralište „Jankovićev dolac“ (obnova velikog dječjeg igrališta) | Projektna dokumentacija | 2.500,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova, nabava i postava sprava i igrala, te stručni nadzor | 47.500,00 eura |
|  | Ukupno javne zelene površine |  | 190.000,00 eura |
| GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | Oborinska kanalizacija | Projektna dokumentacija | 1.000,00 eura |
|  | Spomenik – centar Matulji | Projektna dokumentacija | 1.500,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova i nadzor | 68.500,00 eura |
|  | Prometna signalizacija – nabava uređaja i opreme za smanjenje brzina | Nabava i postava | 30.000,00 eura |
|  | Autobusne čekaonice | Nabava i postava | 30.000,00 eura |
|  | Ukupno građevine i uređaji javne namjene |  | 131.000,00 eura |
| UKUPNO |  |  | 2.323.177,00 eura |

Članak 4.

U članku 3. stavak 4. mijenja se i glasi:

„4. Rekonstrukcija postojećih građevina i objekata komunalne infrastrukture planira se kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | OPIS TROŠKOVA | PROCJENA VRIJEDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Sabirna ulica unutar poslovne zone Mučići II | Projektna dokumentacija | 2.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 16.000,00 eura |
|  | Dionica ceste 43. istarske divizije | Projektna dokumentacija | 2.000,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova i nadzor | 450.000,00 eura |
|  | Rekonstrukcija dijela Jankovićeve ceste (od granice s gradom Opatija do ulice M. Frlana | Projektna dokumentacija | 18.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 100.000,00 eura |
|  | Ukupno Nerazvrstane ceste |  | 588.000,00 kn |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | Modernizacija javne rasvjete sportskih igrališta | Projektna dokumentacija | 5.000,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova i nadzor | 30.000,00 eura |
|  | Ukupno Javne zelene površine |  | 35.000,00 kn |
| JAVNA RASVJETA | Interpolacija javne rasvjete | Projektna dokumentacija | 2.500,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova, stručni nadzor | 37.500,00 eura |
|  | Ukupno Javna rasvjeta |  | 40.000,00 kn |
| GROBLJA I KREMATORIJI | Groblje Brgud (II. faza - okoliš i parkiralište) | Projektna dokumentacija | 2.000,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova, stručni nadzor | 20.000,00 eura |
|  | Groblje Zvoneća | Projektna dokumentacija | 15.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 6.000,00 eura |
|  | Ukupno Groblja i krematoriji |  | 43.000,00 eura |
| UKUPNO |  |  | 706.000,00 eura |

Članak 5.

Ove Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu stupaju na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Matulji“.

KLASA: 400-07/25-01/5

URBROJ: 2170-27-01/1-25-_____

Matulji, __.03.2025. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

P r e d s j e d n i c a

Općinskog vijeća Općine Matulji

Iva Letina