|  | OPĆINA MATULJI Općinski načelnik |  |
| --- | --- | --- |
| KLASA: 340-02/25-02/2 URBROJ: 2170-27-02/1-25-10 Matulji, 29.07.2025. |  | Općinskom Vijeću n/p predsjednice |

PREDMET: Prijedlog Sporazuma o suradnji između Hrvatskih autocesta d.o.o., Općine

Matulji i Bina- Istre d.d na projektu izgradnje čvora Matulji i nerazvrstane

ceste od Ulice Branka Laginje do Jankovićeve ceste u Matuljima

Poštovana predsjednice Općinskog vijeća,

U privitku dostavljamo prijedlog Sporazuma o suradnji između Hrvatskih autocesta d.o.o., Općine Matulji i Bina-Istre d.d. na projektu izgradnje čvora Matulji i nerazvrstane ceste od Ulice Branka Laginje do Jankovićeve ceste u Matuljima s obrazloženjem i prijedlogom zaključka.

Izvjestitelj na sjednici Općinskog vijeća biti će općinska načelnica Ingrid Debeuc.

Općinski načelnica		                                                                                                                                                                      Ingrid Debeuc v.r.

OBRAZLOŽENJE

uz prijedlog Sporazuma o suradnji

između Hrvatskih autocesta d.o.o., Bina-Istre  d.d. i  Općine Matulji

na projektu izgradnje čvora Matulji i nerazvrstane ceste od Ulice Branka Laginje do Jankovićeve ceste u Matuljima

U sklopu realizacije projekta dogradnje na puni profil autoceste od Interregionalnog čvora Matulji (čvor Učka) do koncesijskog područja Bina- Istra kao investicije Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb projektnom dokumentacijom predviđeno je rušenje postojećeg i izgradnja novog nadvožnjaka na Matuljskoj cesti. Za vrijeme izgradnje punog profila autoceste potrebno je osigurati komunikaciju i nesmetano odvijanje prometa za što su Hrvatske autoceste planirale izgraditi privremenu devijaciju koja bi se nakon dovršetka punog profila uklonila.

Istovremeno Općina Matulji provodi aktivnosti na izgradnji nerazvrstane ceste od Ulice Branka Laginje do Jankovićeve ceste, pa je za navedenu prometnicu izrađen parcelacijski elaborat te izdani akti za gradnju, a nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen ugovor za izvođenje radova  u iznosu od 966.266,05 eura, te ugovoren stručni i obračunski nadzor u iznosu od 32.500,00 eura.

Hrvatske autoceste d.o.o. i Općina Matulji našle su zajednički interes na način da Hrvatske autoceste d.o.o. umjesto izgradnje privremene devijacije koja bi se nakon izgradnje nadvožnjaka napustila, sredstvima koja su namijenjena izgradnji privremene devijacije sufinanciraju izgradnju nerazvrstane ceste od Ulice Branka Laginje do Jankovićeve ceste uz uvjet da Općina Matulji do 30.09.2025. godine osigura privremenu regulaciju prometa duž trase prometnice sve do izgradnje novog nadvožnjaka, odnosno izvede, izgradi i pusti u promet navedenu nerazvrstanu cestu do 30.04.2026. godine.

Sukladno odredbama predloženog Sporazuma Hrvatske autoceste d.o.o. obvezuju se sufinancirati dio troškova investicije Općine Matulji  u iznosu od 600.000,00 EUR s uključenim PDV-om. Uz Hrvatske autoceste d.o.o. kao strana Sporazuma uključila se Bina-Istra d.d. u svojstvu koncesionara prometnice ”Istarski ipsilon” te se obvezuje sufinancirati dio troškova investicije Općine Matulji u iznosu od 400.000,00 EUR s uključenim PDV-om, dok se Općina Matulji obvezuje snositi troškove otkupa zemljišta i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Obzirom da se predloženim Sporazumom radi o stjecanju u vrijednosti koja prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, sukladno članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) o navedenom stjecanju odlučuje predstavničko tijelo odnosno Općinsko vijeće Općine Matulji.

Potpisivanjem i realizacijom predloženog Sporazuma Hrvatske autoceste d.o.o. i Bina-Istra d.d pokriti će troškove izgradnje prometnice, Općina Matulji snositi troškove otkupa zemljišta i izvlaštenja te izgraditi planiranu nerazvrstanu cestu Ulica Branka Laginje - Jankovićeva cesta uz znatno manji angažman proračunskih sredstava.

U privitku se dostavlja prijedlog Sporazuma s grafičkim dijelom iz kojeg je vidljiv položaj planirane devijacije i nerazvrstane ceste Ulica Branka Laginje – Jankovićeva cesta.

Temeljem navedenog predlažem Općinskom vijeću donošenje zaključka kojim se prihvaća tekst Sporazuma i općinsku načelnicu ovlašćuje za zaključivanje sporazuma.

Općinska načelnica

Ingrid Debeuc

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21, 23/21 i 36/23), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana                            donijelo je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Sporazuma o suradnji između Hrvatskih autocesta d.o.o., Općine

Matulji i Bina- Istre d.d. na projektu izgradnje čvora Matulji i nerazvrstane

ceste od Ulice Branka Laginje do Jankovićeve ceste u Matuljima

I.

Prihvaća se tekst Sporazuma o suradnji između Hrvatskih autocesta d.o.o., Općine Matulji i Bina- Istre d.d. na projektu izgradnje čvora Matulji i nerazvrstane ceste od Ulice Branka Laginje do Jankovićeve ceste u Matuljima.

II.

Tekst Sporazuma o suradnji između Hrvatskih autocesta d.o.o., Općine Matulji i Bina- Istre d.d. na projektu izgradnje čvora Matulji i nerazvrstane ceste od Ulice Branka Laginje do Jankovićeve ceste u Matuljima sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ovlašćuje se općinska načelnica da u ime Općine Matulji potpiše Sporazum iz članka I. ovog Zaključka.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Matulji“.

KLASA:   340-02/25-02/2

URBROJ: 2170-27-02/1-25-

Matulji,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednica Općinskog vijeća

Iva Letina