| REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OPĆINA MATULJI OPĆINSKI NAČELNIK |  |  |

KLASA: 400-07/25-01/12

URBROJ: 2170-27-02/1-25-1

Matulji, 10.12.2025. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

- ovdje-

PREDMET: Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu

Poštovana predsjednice Općinskog vijeća,

u privitku ovog dopisa dostavljamo na razmatranje i usvajanje prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu s obrazloženjem.

Izvjestitelji na radnim tijelima te sjednici Općinskog vijeća biti će Općinska načelnica Ingrid Debeuc i Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav Smiljana Veselinović.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ingrid Debeuc, v.r.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU

ZAKONSKA OSNOVA

Prijedlog Programa temelji se na odredbi članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) kojim je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi program građenja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu istodobno s donošenjem proračuna.

Programom se određuju građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja; građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja; građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja; postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije; građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati te druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonima.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Prema Zakonu, građenje komunalne infrastrukture financira se iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, cijene komunalne usluge, naknade za koncesiju, proračuna jedinice lokalne samouprave, fondova Europske unije, iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom te iz donacija.

PRIJEDLOG PROGRAMA

Program građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu predviđa nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu sukladno planiranim izvorima financiranja, i to u nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaje javne namjene, javnu rasvjetu te groblja i krematorije na grobljima.

Programom za 2026. godinu planiraju se investicije po vrstama komunalne infrastrukture i procijenjenim vrijednostima kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | PLAN 2026 |
| --- | --- |
|  | PROCJENA VRIJEDNOSTI |
| NERAZVRSTANE CESTE | 1.340.000,00 eura |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | 85.000,00 eura |
| JAVNA RASVJETA | 10.000,00 eura |
| GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA | 500.000,00 eura |
| UKUPNO: | 1.935.000,00 eura |

Ulaganja u nerazvrstane ceste odnose se u bitnome za projekte koji su započeti prethodnim Programima izradom projektne dokumentacije i/ili rješavanjem imovinsko pravnih odnosa. Tako se prema ovom prijedlogu planira izgradnja i/ili rekonstrukcija sljedećih prometnica:

- Cesta "B-B2 " u radnoj zoni RZ-2 u Matuljima

- Sabirna ulica unutar poslovne zone Mučići II (I. etapa izgradnje)

Nadalje izrada projektne dokumentacije je planirana za sljedeće prometnice:

- Cesta unutar poslovne zone Miklavija

- Cesta GM-4

- Cesta "B-B2 " u radnoj zoni RZ-2 u Matuljima

- Sabirna ulica unutar poslovne zone Mučići II (I. etapa izgradnje)

Dok je otkup zemljišta planiran za:

- Dionicu ceste Put Puhari – Put Mileve Sušanj

Od javne zelene površine Programom se planira uređenje dječjeg igrališta u Rukavcu, te izrada projektne dokumentacije za igralište u Brgudu.

Od javne rasvjete Programom se planira interpolacija javne rasvjete na komunalnoj infrastrukturi i javnim površinama sukladno ukazanoj potrebi.

Od groblja i krematorija na grobljima Programom se planira revizija izrađene projektne dokumentacije te proširenje groblja Matulji.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu odnosno troškovi svih planiranih aktivnosti planira se financirati iz sljedećih izvora:

| IZVORI FINANCIRANJA | PLAN |
| --- | --- |
| KOMUNALNI DOPRINOS | 50.000,00 eura |
| PRIHODI OD DUGOTRAJNE IMOVINE | 110.307,00 eura |
| PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 1.040.000,00 eura |
| KAPITALNE POMOĆI | 394.193,00 eura |
| OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 7.500,00 eura |
| VIŠAK PRIHODA | 33.000,00 eura |
| KAPITALNE DONACIJE | 300.000,00 eura |
| UKUPNO: | 1.935.000,00 eura |

Iz navedenog je razvidno da se pretežito Program planira financirati iz kredita podignutog u prethodnom razdoblju za izgradnju ili rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, kapitalnih donacija i kapitalne pomoći.

FINANCIJSKI UČINAK

Za provedbu ovog Programa planirana su sredstva u Proračunu Općine Matulji.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ingrid Debeuc, v.r.

Temeljem članka 37. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 32. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6721, 23/21 i 36/23) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana  __________2025. godine donosi

PROGRAM

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2026. GODINU

Članak 1.

- Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture utvrđuju se građevine komunalne infrastrukture koje se planiraju graditi u 2026. godini na području Općine Matulji.

- Programom građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu planiraju se graditi građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog područja te postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati.

- Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja (procjenu troškova građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, razvrstane prema vrsti komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Programom se planiraju graditi građevine komunalne infrastrukture prema vrstama, procijenjenim vrijednostima i izvorima financiranja kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | IZVOR FINANCIRANJA | IZNOS |
| --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Primici od zaduživanja | 1.040.000,00 eura |
|  | Kapitalne donacije | 300.000,00 eura |
|  | UKUPNO | 1.340.000,00 eura |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | Komunalni doprinos | 30.000,00 eura |
|  | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 22.000,00 eura |
|  | Višak općih prihoda | 33.000,00 eura |
|  | UKUPNO | 85.000,00 eura |
| JAVNA RASVJETA | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 10.000,00 eura |
|  | UKUPNO | 10.000,00 eura |
| GROBLJA I KREMATORIJI | Komunalni doprinos | 20.000,00 eura |
|  | Ostali prihodi po posebnim propisima | 7.500,00 eura |
|  | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 78.307,00 eura |
|  | Kapitalne pomoći | 394.193,00 eura |
|  | UKUPNO | 500.000,00 eura |
| UKUPNO | Komunalni doprinos | 50.000,00 eura |
|  | Prihodi od dugotrajne imovine | 110.307,00 eura |
|  | Primici od zaduživanja | 1.040.000,00 eura |
|  | Kapitalne pomoći | 394.193,00 eura |
|  | Ostali prihodi po posebnim propisima | 7.500,00 eura |
|  | Višak prihoda | 33.000,00 eura |
|  | Kapitalne donacije | 300.000,00 eura |
|  | SVEUKUPNO | 1.935.000,00 eura |

Članak 3.

- Unutar vrsta komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa, građevine koje se planiraju graditi razvrstane su prema područjima u kojim je planirana gradnja s opisom troškova i procijenjenom vrijednosti.

- Gradnja građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja planira se kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | OPIS TROŠKOVA | PROCJENA VRIJEDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Cesta unutar poslovne zone Miklavija | Projektna dokumentacija | 25.000,00 eura |
|  | Cesta GM-4 | Projektna dokumentacija | 25.000,00 eura |
| UKUPNO |  |  | 50.000,00 eura |

- Gradnja građevina komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja planira se kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | OPIS TROŠKOVA | PROCJENA VRIJEDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Cesta unutar zone RZ-2 (dionica (B-B2) | Projektna dokumentacija | 20.000,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova i nadzor | 240.000,00 eura |
|  | Dionica ceste Put Puhari – Put Mileve Sušanj | Otkup zemljišta | 100.000,00 eura |
|  | Ukupno nerazvrstane ceste |  | 360.000,00 eura |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | Igralište Rukavac | Izvođenje radova, nabava i postava sprava i igrala, te stručni nadzor | 70.000,00 eura |
|  | Igralište Brgud | Projektna dokumentacija | 15.000,00 eura |
|  | Ukupno javne zelene površine |  | 85.000,00 eura |
| UKUPNO |  |  | 445.000,00 eura |

- Rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture planira se kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | OPIS TROŠKOVA | PROCJENA VRIJEDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Sabirna ulica unutar poslovne zone Mučići II (I. etapa izgradnje) | Otkup zemljišta | 20.000,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova i nadzor | 910.000,00 eura |
|  | Ukupno Nerazvrstane ceste |  | 930.000,00 eura |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | Interpolacija javne rasvjete | Projektna dokumentacija | 2.000,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova i nadzor | 8.000,00 eura |
|  | Ukupno Javne zelene površine |  | 10.000,00 eura |
| GROBLJA I KREMATORIJI | Groblje Matulji | Projektna dokumentacija | 20.000,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova i nadzor | 480.000,00 eura |
|  | Ukupno Groblja i krematoriji |  | 500.000,00 eura |
| UKUPNO |  |  | 1.440.000,00 eura |

Članak 4.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu objavljuje se u „Službenim novinama Općine Matulji“, a stupa na snagu 01. siječnja 2026. godine.

KLASA: 400-07/25-01/12

URBROJ: 2170-27-01/1-25-__

Matulji, __.12. 2025. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNICA

Iva Letina