| REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OPĆINA MATULJI OPĆINSKI NAČELNIK |  |  |

KLASA: 400-07/25-01/11

URBROJ: 2170-27-02/1-25-0001

Matulji, 10.12.2025. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

- ovdje-

PREDMET: Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu

Poštovani,

u privitku ovog dopisa dostavljamo na razmatranje i usvajanje prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu s obrazloženjem.

Izvjestitelji na radnim tijelima te sjednici Općinskog vijeća biti će Općinska načelnica Ingrid Debeuc i Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav Smiljana Veselinović.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ingrid Debeuc, v.r.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU

ZAKONSKA OSNOVA

Prijedlog Programa temelji se na odredbi članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) kojim je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi program održavanja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu istodobno s donošenjem proračuna.

Sukladno Zakonu, Program obvezatno sadrži opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Prema Zakonu, održavanje komunalne infrastrukture financira se iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, cijene komunalne usluge, naknade za koncesiju, proračuna jedinice lokalne samouprave, fondova Europske unije, iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom te iz donacija.

PRIJEDLOG PROGRAMA

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu planirana su ista sredstva u odnosu na Program održavanja komunalne infrastrukture iz 2025. godine. Predloženi program za 2026. godinu predviđa održavanje izgrađene nove komunalne infrastrukture u proteklom razdoblju kao i dijelove izgrađene javne infrastrukture gdje su jedinice lokalne samouprave u obvezi održavanja iste u naseljima po posebnom propisu. Svakako je bitno za istaknuti da se ovim programom predlaže zadržavanje standarda održavanja komunalne infrastrukture iz prethodnog razdoblja.

Programom za 2026. godinu je tako planirano održavanje komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu procijenjenih troškova od 2.000.000,00 eura od čega se najveći udio odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta (47,35%), održavanje javnih zelenih površina (16,00%), te održavanje čistoće javnih površina (11,15%).

Ukupno se procijenjeni troškovi Programa planiraju financirati iz komunalne naknade (950.000,00 eura), komunalnog doprinosa (300.000,00 eura), vlastitih prihoda (5.310,00 eura), prihoda od imovine (807,00 eura), šumskog doprinosa (32.000,00 eura), koncesije (1.095,00 eura), općih prihoda (380.788,00 eura), ostalih namjenskih prihoda (23.000,00 eura), te viška prihoda (307.000,00 eura)

FINANCIJSKI UČINAK

Za provedbu ovog Programa planirana su sredstva u Proračunu Općine Matulji.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ingrid Debeuc, v.r.

Temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 32. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21, 23/21 i 36/23) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana  ________ 2025. godine donosi

PROGRAM

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2026. GODINU

Članak 1.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim komunalnim djelatnostima:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- Održavanje javnih zelenih površina

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- Održavanje groblja i krematorija unutar groblja

- Održavanje čistoće javnih površina

- Održavanje javne rasvjete

- Obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

- Obavljanje higijeničarskih usluga

Članak 2.

2. Izvori sredstava za ostvarenje ovog Programa:

a/ Komunalna naknada 	950.000,00 eura

b/ Komunalni doprinos	300.000,00 eura

c/ Vlastiti prihodi	5.310,00 eura

d/ Prihodi od imovine	807,00 eura

e/ Šumski doprinos	32.000,00 eura

f/ Koncesije 	1.095,00 eura

g/ Opći prihodi	380.788,00 eura

h/ Ostali namjenski prihodi	23.000,00 eura

i/ Višak prihoda	307.000,00 eura

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO: 	2.000.000,00 eura

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Članak 3.

Programom se planira održavati komunalna infrastruktura prema sljedećim vrstama, s opisom i opsegom poslova te s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima.

| NAZIV KOMUNALNE DJELATNOSTI/POSLOVA |  |  | OPIS I OPSEG POSLOVA | PROCJENJENA VRIJEDNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  | 947.000,00 eura |
| 1 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  | Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje 151,6 km cesta na području Općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2026. godinu kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba u ukupnom iznosu od 933.000,00 eura. Na redovno održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se 240.000,00 eura, a obuhvaća sljedeće radove: - Opće održavanje kolnika što uključuje uklanjanje osolina i nanosa, otklanjanje posljedica izvanrednog događaja, te održavanje usjeka i nasipa, potpornih zidova i zaštitnog pojasa nerazvrstanih cesta i 57 parkirališta - Održavanje 109,6 km asfaltnog, betonskog i kolnika od gotovih elemenata - zatvaranje udarnih jama hladnom masom, krpanje asfalta toplom masom, te popravak oštećenih betonskih i gotovih elemenata - Održavanje 42,0 km makadamskog kolnika – dobava, dovoz i ugradnja jalovine ili miješanog kamenog materijala - Održavanje objekata za odvodnju - predviđeno je čišćenje jaraka i rigola u dužini od 1.000 m. Na održavanje opreme cesta odnosi se 35.000,00 eura, a obuhvaćaju radove na ličenju stupova prometnih znakova, stupića i zaštitnih ograda, dok je dio sredstva namijenjen za postavu ograda i elastičnih odbojnika. Na održavanje vertikalne prometne signalizacije odnosi se 25.000,00 eura. Dio sredstava utrošiti će se na popravak postojećih znakova, a dio na nabavu novih zamjenskih znakova i ogledala. Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije u iznosu od 13.000,00 eura. Prioritet u obnovi horizontalne prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama. Održava se 15.012,83 m' razdjelnih i rubnih crta punog ili isprekidanog tipa, te 3.262,62 m2 poprečnih crta zaustavljanja, polja za usmjeravanje, strelica i oznaka posebnih namjena (stop, škola, parkiralište, x, trokut i sl.). Na zimsko održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se 170.000,00 eura, a njihova realizacija u cijelosti će ovisiti o vremenskim uvjetima. U sklopu ove aktivnosti osigurana su i sredstva za pojačano održavanje (450.000,00 eura) koja se odnose na asfaltiranje dionica nerazvrstanih cesta uzimajući u obzir stanje istih te postava dodatne prometne signalizacije (horizontalne i vertikalne) na nerazvrstanim cestama sukladno ishođenim suglasnostima po izrađenim prometnim elaboratima. Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća i sredstva za hitne intervencije, i uspostavu privremenog režima prometa (2.000,00 eura) kao i sredstva za izrade prometnih elaborata u svrhu uspostave novih prometnih rješenja (horizontalna i vertikalna signalizacija, parkirna mjesta i sl.) (12.000,00 eura) | 947.000,00 eura |
| 2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |  |  |  | 100.000,00 eura |
| 1 | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  | U okviru planiranih sredstava predviđeno je redovno održavanje javnih površina, popravak javnih pješačkih puteva i stepeništa prema potrebi | 100.000,00 eura |
| 3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA |  |  |  | 100.000,00 eura |
| 1 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA | Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine upojni bunari (44 kom), oborinski kanali, kanalske rešetke (85 m), taložnice, pjeskolovi (44 kom) i slivnici (526 kom) koji se održavaju na cestama te na zelenim i javnim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje (1-3 puta godišnje) zavisno od lokacije te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja. Održavanje uključuje i zamjenu dotrajalih i uništenih slivnika. |  | 100.000,00 eura |
| 4. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  |  |  | 320.000,00 eura |
| 1 | ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA | Pod održavanjem zelenih površina (parkova, travnjaka, drvoreda…) podrazumijeva se čišćenje, košnja i skupljanje trave i smeća sa zelenih površina, obnova ugaženih travnjaka, održavanje i orezivanje drveća, grmlja i živica, održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Održavanje obuhvaća i troškove potrošnje vode od zalijevanja zelenih površina kao i troškove održavanja sustava navodnjavanja. Predmetom redovnog održavanja zelenih površina čine 41.206 m2podnih površina (cvjetnjaci, trajnice, travnjaci, parkovne staze pod rizlom i kamenim pločama), 3.812 m2 površine živica i zelenih zidova, 3.151 komad stablašica i grmova, te 56 vaza |  | 240.000,00 eura |
| 2 | TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IGRALIŠTA | Predviđena sredstva utrošiti će se na održavanje dvanaest (12) postojećih javnih sportskih i četrnaest (14) dječjih igrališta na području Općine Matulji te na podmirenje troškova potrošnje vode. Na dječjim igralištima održava se cca 3.334 m2 travnatih površina, površina pod rizlom i pod tlakavcima, te se planira zamjena dotrajale opreme i igrala. Na sportskim igralištima održava se cca 2.443 m2 zelenih površina unutar i u pojasu sportskih igrališta, te se planira zamjena dotrajalih zaštitnih mreža i sportske opreme (košarkaških tabli, obruča, mrežica, rukometnih golova i mreža) te obnova linija sportskih terena |  | 80.000,00 eura |
| 5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE |  |  |  | 26.000,00 eura |
| 1 | ODRŽAVANJE BUS STANICA | Planira se redovno održavanje postojećih autobusnih čekaonica (30 kom) na području Općine Matulji što podrazumijeva, građevinske radove sanacije podnih površina, te sanaciju autobusnih čekaonica i njihove opreme. |  | 10.000,00 eura |
| 2 | ODRŽAVANJE JAVNIH CISTERNI | Predviđeni su eventualni manji popravci i sanacije na devetnaest (19) javnih cisterna s područja Općine Matulji, evidentiranih prema „Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija“ za područje Liburnije, izrađenog po Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije od srpnja 2006. godine te usklađenog 2011. godine. |  | 2.000,00 eura |
| 3 | POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI I NAPRAVA | Planira se popravak i održavanje oštećenih klupa, oglasnih tabli i košarica. Predviđeno je njihovo bojenje i sanacija te drugi poslovi potrebni za njihovo stanje funkcionalnosti. |  | 10.000,00 eura |
| 4 | ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA | Ovim je sredstvima predviđeno održavanje spomenika prije praznika. Održavanje obuhvaća uređenje spomenika palim borcima i spomenika borcima Domovinskog rata po potrebi prije dana antifašističke borbe i dana mrtvih |  | 4.000,00 eura |
| 6. ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA |  |  |  | 100.000,00 eura |
| 1 | ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA | Sredstva su predviđena za investicijsko održavanje groblja i krematorija na području Općine Matulji, a za namjene proizašle iz Programa održavanja groblja koje je upravitelj groblja (Komunalac d.o.o.) dužan donijeti za svaku kalendarsku godinu sukladno Odluci o uvjetima i načinu obavljanja komunalne djelatnosti održvanja groblja te upravljanju grobljima |  | 100.000,00 eura |
| 7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  | 223.000,00 eura |
| 1 | OREZIVANJA RASLINJA UZ KOMUNIKACIJE I SJEČA SUHIH STABALA | Redovni program obuhvaća održavanje zelenila u pojasu javnih cesta, košnju trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, sječenje i uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama. Izvanredni program obuhvaća kemijsko tretiranje zakorovljenih površina i zelenila uz ceste, nužno proljetno kemijsko tretiranje stabala protiv bolesti i štetočina, rušenje osušenih stabala i orezivanje krošanja stabala. Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na deponij. |  | 25.000,00 eura |
| 2 | HITNE INTERVENCIJE | Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji |  | 3.000,00 eura |
| 3 | KOMUNALNE USLUGE - POMETANJE | Obuhvaća ručno pometanje javno-prometnih površina, pranje ulica, odvoz smeća sa autobusnih čekaonica i odmorišta, čišćenje nakon provedenih manifestacija te zbrinjavanje otpada od pometanja. Standardi i nivo održavanja uređenog građevinskog zemljišta napravljeni su prema »Normizaciji u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine. Ručnim čišćenjem obuhvaćene su površine od ukupno 13.800 m2, dok su strojnim i ručnim čišćenjem obuhvaćene površine od ukupno 164.000 m2, što sveukupno čini površinu od 177.800 m2. Intenzitet i način čišćenja pojedinih površina svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije. Održavanje čistoće autobusnih čekaonica obuhvaća pometanje i čišćenje, pražnjenje košarica, odnosno čišćenje zidova ili zidnih obloga. Radnja obuhvaća dolazak na udaljenu lokaciju, rad radnika i korištenje pomoćnih sredstava za čišćenje te sredstva za pranje i neutralizaciju neugodnih mirisa kao i zbrinjavanje prikupljenog otpada. Planom čišćenja i pranja čekaonica na području Općine Matulji predviđeno je čišćenje jednom do dva puta mjesečno za 28 čekaonica na području Matulja, Mihotići, Bregi, Anjeli, Rukavca, Mihelića, Jušića, Permani, Brešca, Jurdani, Velog Brguda, Zaluki, Zvoneća, Perke, Žejana, Velih Muna, Rupe, Šapjana, Pasjaka, Brdca i Lipe. Odvoz smeća vrši se sa odmorišta uz državnu cestu od Permana do granice sa Republikom Slovenijom. Usluga podrazumijeva preuzimanje otpada dva puta tjedno te odvoz i deponiranje na deponij |  | 180.000,00 eura |
| 4 | INTERVENCIJE PO NALOGU KOMUNALNOG REDARA | Predviđena sredstva za intervencije po nalogu komunalnog redara se odnose na slučajeve kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati. |  | 15.000,00 eura |
| 8. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |  | 150.000,00 eura |
| 1 | JAVNA RASVJETA (UTROŠAK) | Pod troškovima javne rasvjete podrazumijevaju se sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete, kojeg čine ukupno 2.521 kom rasvjetnih tijela |  | 45.000,00 eura |
| 2 | DEKORACIJA | Predviđena je montaža, održavanje i demontaža novogodišnje i „pusne“ dekorativne rasvjete. Novogodišnja dekoracija obuhvaća dekorativne svjetleće elemente na sedam (7) cestovnih prijelaza u centru Matulja, te na dvadeset osam (28) cestovnih prijelaza na širem području Općine Matulji, uz deset (10) elemenata svjetleće dekoracije postavljenih u parku ispred Općine Matulji, dok „pusna“ dekoracija obuhvaća dekorativne svjetleće elemente na sedam (7) cestovnih prijelaza u centru Matulja, te na dvanaest (12) cestovnih prijelaza na širem području Općine Matulji |  | 20.000,00 eura |
| 3 | JAVNA RASVJETA (ODRŽAVANJE) | Planirani iznos se odnosi na održavanje koje uključuje pregled mreže javne rasvjete i preventivna naponska ispitivanja s ciljem utvrđivanja razloga kvara na LED rasvjetnim tijelima, orezivanje vegetacije koja zaklanja svjetlost zamjenu oštećene armature ili njenih dijelova, antikorozivnu zaštitu stupova te zamjenu dotrajalih stupova. |  | 85.000,00 eura |
| 9. OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE |  |  |  | 9.000,00 eura |
| 1 | KOMUNALNE USLUGE – DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA | Sukladno Odluci o obvezatnoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/03) u cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te uklanjanja uzročnika zaraznih bolesti i izvora oboljenja od zaraznih bolesti smanjenja mogućnosti prenošenja oboljenja te unapređivanja higijenskih uvjeta života pučanstva, provodi se obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području Primorsko-goranske županije kao opća mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. |  | 9.000,00 eura |
| 10. OBAVLJANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA |  |  |  | 25.000,00 eura |
| 1 | HIGIJENIČARSKE USLUGE | Veterinarsko higijeničarska služba - obuhvaća uklanjanje životinjskih lešina sa prometnica i javnih površina pod upravljanjem Općine Matulji te zbrinjavanje i neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka lutalica, kao i pasa i mačaka oduzetih od vlasnika po rješenju i nalogu komunalnog redara Općine Matulji. |  | 25.000,00 eura |
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 2.000.000,00 eura |

Članak 4.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu objavljuje se u „Službenim novinama Općine Matulji“, a stupa na snagu 01. siječnja 2026. godine.

KLASA: 400-07/25-01/11

URBROJ: 2170-27-01/1-25-__

Matulji, __.12.2025. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNICA

Iva Letina